Table of Contents

# 互联网医疗中心平台 — 等保三级与执业许可合规清单

阶段：P3 生产就绪（技术架构设计方案 V1.2 第 15.9 章） 适用：上线前合规排期与责任分工基线 更新日期：2026-07-26

本文档汇总两大合规主线：①网络安全等级保护第三级（等保 2.0 三级）测评准备项；②互联网医院执业许可与行业资质清单。同时标注平台代码侧已落地的合规控制点，便于审计与第三方测评对接。

## 一、网络安全等级保护第三级（等保 2.0 三级）

依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级，下列控制类均已列出测评项、现状与责任方。

### 1.1 安全物理环境

| 控制项 | 测评要点 | 现状 / 准备 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理访问控制 | 机房出入登记、门禁、监控 | 云上部署，依赖云厂商等保资质（阿里云/腾讯云已具三等保） | 基础设施 |
| 防盗窃与防破坏 | 设备固定、标签、监控 | 云托管，沿用云厂商能力 | 基础设施 |
| 防雷/防火/防水/温湿度 | 机房环境 | 云厂商保障 | 基础设施 |
| 电力供应 | 冗余供电、UPS | 云多可用区 | 基础设施 |

### 1.2 安全通信网络

| 控制项 | 测评要点 | 现状 / 准备 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络架构 | 核心/汇聚/接入分层、边界清晰 | K8s 网络策略 + VPC 子网隔离 | 平台架构 |
| 通信传输 | 重要数据加密传输（TLS1.2+） | 全站 HTTPS（已配置 allowedHosts、HSTS 待补） | 平台架构 |
| 可信验证 | 关键节点可信校验 | 待接入 | 平台架构 |

### 1.3 安全区域边界

| 控制项 | 测评要点 | 现状 / 准备 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边界防护 | 跨越边界访问控制 | WAF + 安全组 | 安全运维 |
| 访问控制 | 默认拒绝、白名单 | 网关鉴权（JWT + RBAC 六角色已落地） | 后端 |
| 入侵防范 | 外部攻击检测 | WAF + IDS（待接入） | 安全运维 |
| 恶意代码防范 | 防病毒/防篡改 | 镜像扫描 + 主机安全 | 安全运维 |

### 1.4 安全计算环境（重点）

| 控制项 | 测评要点 | 现状 / 准备 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份鉴别 | 双因子、口令复杂度、登录失败处理 | JWT + RBAC 已落地；双因子（短信/微信）待接入（第14章） | 后端 |
| 访问控制 | 主体/客体/权限分离、默认最小权限 | 六角色 RBAC + RLS 行级隔离（P3 新增，按门店隔离） | 后端 |
| 安全审计 | 审计覆盖关键操作、防篡改 | 审计日志 plat_audit_log 全量落库（P1 落地） | 后端 |
| 入侵防范 | 最小化服务、多余端口关闭 | 容器最小化 | 安全运维 |
| 恶意代码防范 | 主机防护 | 主机安全代理 | 安全运维 |
| 数据完整性 | 重要数据完整性校验 | 传输 TLS + 存储校验 | 后端 |
| 数据保密性 | 敏感数据加密存储 | 敏感字段脱敏（name_mask/phone_mask 已落地）；落库加密待补 | 后端 |
| 数据备份恢复 | 定时备份、恢复演练 | PG 自动备份 + ClickHouse 副本 | DBA |
| 个人信息保护 | 个人信息全生命周期保护 | 脱敏展示 + 隐私计算（联邦学习，L3/L4 资产不出域，第13章） | 数据中台 |

### 1.5 安全管理中心

| 控制项 | 测评要点 | 现状 / 准备 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理 | 系统配置集中管理 | 运维平台 | 安全运维 |
| 审计管理 | 审计集中分析与告警 | Grafana + 审计日志接入（P2 看板） | 后端/运维 |
| 安全管理 | 策略统一配置 | 待建设 | 安全运维 |

### 1.6 安全管理制度 / 机构 / 人员 / 建设 / 运维（管理类）

| 类 | 关键交付 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 管理制度 | 安全策略、管理制度、操作规程文档 | 合规 |
| 管理机构 | 设立安全领导小组、岗位责任书 | 管理层 |
| 管理人员 | 人员录用/考核/离岗、背景审查 | HR/合规 |
| 建设管理 | 定级备案、测评、上线安全评估 | 合规/架构 |
| 运维管理 | 变更、漏洞、事件、应急响应预案 | 安全运维 |

### 1.7 定级备案与测评流程（行动项）

- 完成系统定级报告（建议：互联网医院业务系统 = 第三级；健康数据中台 = 第三级）。

- 向公安机关网络安全保卫部门备案（获取备案证明）。

- 委托具备资质的测评机构开展三级测评，取得测评报告。

- 对测评发现的不符合项整改并复测。

- 每年至少一次复测，重大变更后重新测评。

## 二、互联网医院执业许可与行业资质清单

| 资质 | 颁发/监管 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构执业许可证 | 属地卫健委 | 实体医疗机构执业许可，互联网医院依托实体机构 | 待申办 |
| 互联网医院准入批文 | 属地卫健委 | 设置互联网医院审批（独立/依托实体两种模式） | 待申办 |
| 药品经营许可证 | 属地药监局 | 线上药品销售（B2C 药品零售）资质 | 待申办 |
| 医疗器械经营备案/许可 | 属地药监局 | 相关器械（如理疗设备）经营资质 | 按品类确认 |
| 执业医师执业证书（多点执业备案） | 卫健委 | 在线复诊医师资质与注册 | 待备案 |
| 处方流转与电子处方资质 | 卫健委/药监局 | 电子处方开具、审核、流转合规 | 待对接 |
| 药师审核资质 | 药监局 | 处方须经药师审核（开方前置合理用药校验已预留引擎，P3） | 待对接 |
| 互联网药品信息服务机构资格证书 | 药监局 | 药品信息发布资质 | 待申办 |
| 增值电信业务经营许可证（ICP） | 通管局 | 经营性网站必备 | 待申办 |
| 医疗器械网络销售备案 | 药监局 | 网络销售医疗器械备案 | 按品类确认 |
| 数据安全合规（个人信息保护法/数据安全法） | 网信/数据局 | 数据分类分级、出境评估（如有） | 进行中（分级 L1-L4 已建模） |
| 等保三级备案与测评 | 公安网安 | 见第一章 | 进行中 |

## 三、代码侧已落地合规控制点（审计对接用）

| 控制点 | 实现位置 | 对应条款 |
| --- | --- | --- |
| RBAC 六角色鉴权 | core/deps.require_role、core/security | 访问控制 / 身份鉴别 |
| RLS 行级隔离（按门店） | core/deps.store_scope、mt/* 列表端点 | 访问控制（最小权限） |
| 全量审计日志 | services/audit.write_audit、plat/audit_logs | 安全审计 |
| 敏感字段脱敏 | mt_customer.name_mask/phone_mask | 个人信息保护 |
| JWT（HS256，32 字节密钥） | core/security、.env | 身份鉴别 / 传输安全 |
| AI 可解释与反馈闭环 | ai-service/rag、mt/model_pred_logs | 算法合规 / 可追溯 |
| 处方合理用药前置校验 | services/rx_engine（降级不阻断） | 用药安全 / 药师审核前置 |
| 数据资产分级 L1-L4 | plat_data_asset.sensitivity_level | 数据安全分类分级 |
| 经营宽表预聚合与看板 | services/store_metrics、Grafana | 运维监测 |

## 四、上线前合规行动清单（Checklist）

- [ ] 完成等保三级定级备案

- [ ] 取得三级测评报告

- [ ] 申办医疗机构执业许可证 + 互联网医院准入

- [ ] 申办药品经营许可证 + ICP 证

- [ ] 医师多点执业备案、药师审核通道打通

- [ ] 双因子认证（短信/微信）接入

- [ ] 落库敏感字段加密（KMS）

- [ ] 隐私政策与用户协议公示（已有文档）

- [ ] 数据安全影响评估（PIA）出具

- [ ] 应急响应预案与演练