Table of Contents

# 等保三级测评与互联网医院执业许可 — 材料清单（交付版）

文档定位：在《合规清单与等保三级准备工作》技术控制映射基础上，进一步产出可直接提交第三方测评机构 / 卫生健康行政部门的证据材料清单。 适用阶段：P0 合规测评与执业许可申报（上线前）。 更新日期：2026-07-26 状态图例：✅ 已具备（代码/文档已落地）｜🟡 已起草待完善｜⬜ 待准备（需外部/组织流程）｜🔗 关联既有交付物

## 〇、如何使用本清单

- 等保三级：测评机构受理以"定级备案 + 技术自测证据 + 管理制度汇编 + 配合材料"为骨架，按 GB/T 22239-2019 第三级逐控制类核查。

- 执业许可：依据《互联网诊疗管理办法》《互联网医院管理办法》，向省级卫生健康行政部门申请，需实体医疗机构依托、人员资质、制度与信息系统安全证明。

- 本清单每项含：材料名称 / 模板·产出物 / 责任方 / 状态 / 备注，可直接转为申报台账逐项销项。

## 一、等保三级测评材料清单

### 1.1 受理前必备（定级与备案）

| 序号 | 材料名称 | 模板 / 产出物 | 责任方 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 网络安全等级保护定级报告 | 定级报告（含系统描述、定级理由、专家评审） | 架构/合规 | ⬜ | 互联网医院业务系统、健康数据中台均建议定为第三级 |
| A02 | 等级保护备案表 | 纸质表（加盖公章）+ 电子版 | 合规 | ⬜ | 向属地公安机关网安部门提交 |
| A03 | 定级专家评审意见 | 专家签字意见（第三级须专家评审） | 合规 | ⬜ | 邀请测评机构/专家库评审 |
| A04 | 系统拓扑与资产清单 | 网络拓扑图、软硬件资产表 | 平台架构 | 🟡 | 可基于现有部署图整理 |

### 1.2 技术类测评证据（按控制类）

| 序号 | 控制类 | 需提交的证据 / 材料 | 责任方 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 | 安全物理环境 | 云厂商等保资质证书复印件、机房说明 | 基础设施 | 🟡 | 阿里云/腾讯云已具三等保证明 |
| A11 | 安全通信网络 | 网络架构图、TLS 配置说明、HSTS 策略 | 平台架构 | 🟡 | 全站 HTTPS；HSTS 待补 |
| A12 | 安全区域边界 | WAF/安全组策略截图、边界访问控制说明 | 安全运维 | 🟡 | 网关 JWT+RBAC 六角色已落地 |
| A13 | 安全计算环境 — 身份鉴别 | 双因子启用截图/配置、口令策略文档 | 后端 | ✅ | P4 双因子 TOTP 已真落地（totp_secret 落库、登录真校验） |
| A14 | 安全计算环境 — 访问控制 | RBAC 与 RLS 行级隔离设计说明、最小权限矩阵 | 后端 | ✅ | 六角色 RBAC + 门店级 RLS 已落地 |
| A15 | 安全计算环境 — 安全审计 | 审计日志样例 + 哈希链校验报告 | 后端 | ✅ | plat_audit_log 全量落库 + SHA-256 链式防篡改；脚本 app/verify_audit_chain.py 可出具完整性证明 |
| A16 | 安全计算环境 — 数据保密/完整 | 敏感字段脱敏说明、落库加密方案 | 后端 | 🟡 | name_mask/phone_mask 已落地；落库加密（信封加密/KMS）待补 |
| A17 | 安全计算环境 — 备份恢复 | 备份策略、恢复演练记录 | DBA | 🟡 | PG 自动备份 + ClickHouse 副本 |
| A18 | 安全计算环境 — 个人信息保护 | 隐私政策、脱敏与隐私计算说明 | 数据中台/合规 | 🔗 | 见《隐私政策以及用户服务协议》《合规清单》 |
| A19 | 安全管理中心 | 审计集中分析（Grafana）截图、集中管控说明 | 运维 | 🟡 | 审计日志已接入看板 |

### 1.3 管理类制度文件汇编（须正式发布、版本受控）

| 序号 | 材料名称 | 模板 / 产出物 | 责任方 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A20 | 安全管理制度总册 | 安全策略/管理制度/操作规程 | 合规 | ⬜ | 建议纳入 ISO27001 体系 |
| A21 | 组织机构与岗位职责 | 安全领导小组、岗位责任书 | 管理层 | ⬜ | 含网络安全第一责任人 |
| A22 | 人员安全管理 | 录用/培训/考核/离岗/背景审查制度 | HR/合规 | ⬜ |  |
| A23 | 建设管理 | 定级、测评、上线安全评估流程 | 合规/架构 | 🟡 | 见 1.1 定级备案 |
| A24 | 运维管理 | 变更/漏洞/事件/应急响应预案 | 安全运维 | 🟡 | 应急预案须演练并有记录 |

### 1.4 测评配合与验证材料

| 序号 | 材料名称 | 模板 / 产出物 | 责任方 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A30 | 渗透测试 / 漏洞扫描报告 | 第三方或自测报告（近 6 个月） | 安全运维 | ⬜ | 建议委托有资质机构 |
| A31 | 应急响应演练记录 | 演练方案 + 记录 + 总结 | 安全运维 | ⬜ | 每年至少一次 |
| A32 | 安全意识培训记录 | 培训签到、课件、考核 | HR/合规 | ⬜ |  |
| A33 | 账号与权限台账 | 系统账号清单、权限分配表 | 后端/运维 | 🟡 | 与 RBAC 一致 |
| A34 | 第三方组件/开源清单与 SBOM | 依赖清单、已知漏洞扫描 | 架构 | 🟡 | 支撑供应链安全 |

## 二、互联网医院执业许可材料清单（卫生健康行政部门）

依据《互联网医院管理办法（试行）》《互联网诊疗管理办法（试行）》，互联网医院须由实体医疗机构依托申请。

### 2.1 主体与资质

| 序号 | 材料名称 | 模板 / 产出物 | 责任方 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 设置互联网医院申请书 | 省级卫健部门制式表格 | 合规/运营 | ⬜ |  |
| B02 | 实体医疗机构执业许可证 | 复印件（作为依托主体） | 运营 | ⬜ | 须与申请主体有合作/协议 |
| B03 | 合作建立协议 | 实体医疗机构与平台合作合同 | 法务/运营 | ⬜ | 明确责任划分、数据归属 |
| B04 | 医疗机构法定代表人/负责人资格 | 身份证明、任职文件 | 运营 | ⬜ |  |

### 2.2 人员资质

| 序号 | 材料名称 | 模板 / 产出物 | 责任方 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B10 | 执业医师资质 | 医师执业证书、职称证明（≥1 名（副）主任医师坐镇） | 医务 | 🟡 | 平台 /ih/doctors 已建模，医师审核流程在 3.3 后台落地 |
| B11 | 药师资质 | 执业药师注册证（处方审核） | 医务 | ⬜ | 处方须经药师审核（第14章 rx_engine 已对接机制） |
| B12 | 信息技术与安全人员 | 岗位说明、资质证明 | 平台架构 | 🟡 | 配合等保与系统运维 |
| B13 | 人员培训与考核记录 | 培训/考核材料 | 医务/HR | ⬜ |  |

### 2.3 制度与规则

| 序号 | 材料名称 | 模板 / 产出物 | 责任方 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B20 | 互联网医院执业规则 | 诊疗/复诊/处方/转诊规则 | 医务/合规 | 🟡 | 须明确"仅限复诊"等红线 |
| B21 | 医疗质量与安全管理制 | 质控、不良事件、应急预案 | 医务 | ⬜ |  |
| B22 | 患者知情同意与隐私政策 | 知情同意书模板、隐私政策 | 合规 | 🔗 | 见《隐私政策以及用户服务协议》 |
| B23 | 电子处方与药品配送管理制度 | 处方流转、药品配送协议 | 医务/运营 | 🟡 | 处方药凭方购买（小程序 3.1 已落地） |

### 2.4 信息系统与安全保障

| 序号 | 材料名称 | 模板 / 产出物 | 责任方 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B30 | 信息系统三级等保备案证明 | 备案证明复印件 | 合规 | 🔗 | 见本文第一部分的 A01–A02 |
| B31 | 数据安全和隐私保护方案 | 数据分类分级、加密、审计说明 | 后端/合规 | 🟡 | 脱敏 + 审计链 + RLS 已落地 |
| B32 | 系统功能说明与技术架构 | 架构图、功能清单 | 平台架构 | 🔗 | 见《技术架构设计方案》《PRD V2.0》 |
| B33 | 应急预案与技术保障能力 | 系统可用性、容灾说明 | 运维/架构 | 🟡 | 见 P5 待办（性能容灾） |

## 三、销项与排期建议（P0）

- immediate（本周）：补齐 B30 等保备案证明所需 A01–A03 定级材料；收集 B02 实体医疗机构执业许可证与合作协议。

- 两周内：完成 A20–A24 管理制度汇编发布；输出 A30 渗透测试、A31 应急演练。

- 上线前：取得等保三级测评报告（A 系列闭环）；提交 B 系列执业许可申请。

- 代码侧持续：落库加密（P4 后续）、HSTS、可信验证接入，对应 A11/A16 待补项。

关联交付物： - 《合规清单与等保三级准备工作》（技术控制映射） - 《技术架构设计方案》（第10/11/13/14/15章 安全与合规设计） - 《隐私政策以及用户服务协议》 - PRD V2.0（3.1 患者端 / 3.3 互联网医院管理 等合规流程）